**Генератор задач по дисциплине "Эконометрика"**

**Спринт 3 (21 декабря – 4 января)**

Задачи, которые необходимо выполнить:

* Реализовать работу авторизации(backend)
* Разработать интерфейсы взаимодействия между модулями
* Исправить ошибку при проматывании страницы

Задачи, которые были выполнены к концу спринта:

* Реализована работа авторизации, со стороны серверной части
* Разработан интерфейс взаимодействия модулей
* Исправлена ошибка при попытке скролла страницы