**Генератор задач по дисциплине "Эконометрика"**

**Спринт 6 (1 февраля – 15 февраля)**

Задачи, которые необходимо выполнить:

* Создать страницу для отображения задачи
* Написать страницу создания шаблона задачи для учителя
* Проверка ответа на правильность
* Доработать страницы Генерация и Поддержка

Задачи, которые были выполнены к концу спринта:

* Создана страница для отображения задачи
* Реализована страница создания шаблона задачи для учителя
* Реализована проверка правильности ответа
* Доработаны страницы Генерация и Поддержка