**Генератор задач по дисциплине "Эконометрика"**

**Спринт 9 (14 марта – 28 марта)**

Задачи, которые необходимо выполнить:

* Создать страницу назначения задачи
* Создать страницу текущих задач
* Изменить страницу преподавателя
* Сделать страницу профиля доступной для изменения

Задачи, которые были выполнены к концу спринта:

* Создана страница назначения задачи
* Создана страница текущих задач
* Изменена страница преподавателя
* Страница профиля доступна для изменения